**毕业论文中期报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题　目 | | 溢香园餐饮管理系统 | | | | | | | | | | |
| 学生姓名 | | 李秦 | | 学号 | 20173522 | | 班级 | 信1705-1 | | 专业 | | 软件工程 |
| 目  前  已  完  成  任  务 | Web端和Android端系统软件逻辑设计和数据库表设计；订餐消费子系统中的预订信息和消费信息的增删改查实现；餐厅信息管理子系统中的菜品信息，包间信息，员工信息，员工审核，员工请假信息，后厨进货信息的增删改查实现。 | | | | | | | | | | | |
| 是否符合任务书要求进度 | | | | | 是 | | | | | | |
| 尚需完成的任务 | Web端订餐消费子系统中的菜品信息的增删改查；经营分析子系统中营业额分析统计图，菜品销售分析统计图，顾客消费分析统计图；Android端顾客预订；顾客扫码点菜；购物车模块；顾客所需要的的各种服务功能等；撰写论文。 | | | | | | | | | | | |
| 能否按期完成任务 | | | | | 能 | | | | | | |
| 存在的问题和解决办法 | 存在问题 | | 系统功能模块较多，工作量大，时间紧张；  对有的技术不熟练，开发时错误多，一边写代码一边查资料，开发进度慢；  Android端主要流程还没有实现。 | | | | | | | | | |
| 解决办法 | | 进一步搜集资料，对现有资料进行补充和改进；  看视频，看资料把技术中不熟练不会的点学会；  查看类似海底捞的顾客软件是怎么做的，提高自己的开发效率；  完成资料汇总，设计论文大致提纲。 | | | | | | | | | |
| 指导教师  评语 | | | 签字：  年 月 日 | | | | | | | | | |
| 教研室  意 见 | | | □通过 □不通过  签字：  年 月 日 | | | | | | 学院（系）  意 见 | | □通过 □不通过  签字：  年 月 日 | |